附件1:

2017年本溪市水环境质量考核指标

本溪市流域水质考核断面清单

| 序号 | 断面名称 | 所在水体 | 目标水质 | 级别 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤鸣电站 | 浑江 | Ⅲ | 国控 | 桓仁县政府 |
| 2 | 老官砬子 | 太子河 | Ⅱ | 国控 | 本溪县政府、明山区政府 |
| 3 | 兴安 | 太子河 | Ⅳ | 国控 | 平山区政府、溪湖区政府 |
| 4 | 北太子河入库口 | 太子河 | Ⅲ | 国控 | 本溪县政府 |
| 5 | 南太子河入库口 | 南太子河 | Ⅲ | 国控 | 本溪县政府 |
| 6 | 清河城 | 太子河 | Ⅲ | 市控 | 本溪县政府 |
| 7 | 道扎子 | 细河 | Ⅲ | 市控 | 本溪县政府 |
| 8 | 江沿 | 浑江 | Ⅲ | 市控 | 桓仁县政府 |
| 9 | 北台大桥前 | 细河 | Ⅲ | 市控 | 平山区政府 |
| 10 | 北地跨线桥 | 太子河 | Ⅲ | 市控 | 明山区政府 |
| 11 | 卧龙河河口 | 卧龙河 | Ⅲ | 市控 | 明山区政府 |
| 12 | 红脸河河口 | 红脸河 | Ⅳ | 市控 | 明山区政府 |
| 13 | 郑家河复兴桥 | 郑家河 | Ⅳ | 市控 | 溪湖区政府 |
| 14 | 溪湖河入河口 | 溪湖河 | Ⅲ | 市控 | 溪湖区政府 |
| 15 | 尚家村桥 | 细河 | Ⅲ | 市控 | 南芬区政府 |
| 16 | 红庙子桥 | 三道河 | Ⅲ | 市控 | 南芬区政府 |
| 17 | 邱家出市断面 | 细河 | Ⅴ | 省控 | 本钢集团有限公司 |
| 18 | 达子堡断面 | 北沙河 | Ⅳ | 省控 | 高新区管委会 |
| 19 | 南沙河河口 | 南沙河 | Ⅲ | 市控 | 明山区政府 |

## 本溪市地下水质量考核点位水质目标

| 序号 | 开始编号 | 地市（区） | 考核点位（详细位置） | 目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5005 | 本溪市 | 本溪市本溪县草河口镇 | 良好 | 本溪县政府 市国土局 |

## 附件2:

## 2017年本溪市水污染防治重点工作任务

## 支流河水污染整治任务清单

| 序号 | 支流何名称 | 水质目标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北沙河 | Ⅳ | 高新区管委会 | 2017年底 |
| 2 | 南沙河 | Ⅲ | 明山区政府 |  |
| 3 | 卧龙河 | Ⅲ | 明山区政府 |  |
| 4 | 郑家河 | Ⅳ | 溪湖区政府 |  |
| 5 | 溪湖河 | Ⅲ | 溪湖区政府 |  |

## 集中治理工业集聚区水污染任务清单

| 序号 | 工业聚集区名称 | 整治内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本溪（桥北）钢铁深加工产业园 | 完成桥北工业园区（桥头地区）污水管网建设，实现通水 | 平山区政府 | 2017年底 |
| 2 | 本溪高新技术产业开发区 | 完善园区污水管网，解决部分污水直排北沙河问题 | 高新区管委会 |  |
| 3 | 辽宁（本溪湖）再生资源产业园区 | 完成园区企业污水管网建设，收集污水送市污水处理厂处理 | 溪湖区政府 |  |
| 4 | 本溪（明山）汽车零部件产业园 | 完成园区污水处理设施建设 | 明山区政府 |  |
| 5 | 本溪人参铁加工产业园区 | 完成园区管网和本溪县污水处理厂三期项目建设，年底实现通水 | 本溪县政府 |  |
| 6 | 南芬铸件产业园 | 完成园区管网和下马塘污水处理厂建设，年底实现通水 | 南芬区政府 |  |

## 城镇生活污染治理任务清单

| 序号 | 工作任务 | 内 容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇污水处理厂一级A提标改造 | 桓仁县污水处理厂一级A提标改造 | 桓仁县政府 | 2017年底 |
|  |  | 本溪县污水处理厂一级A提标改造 | 本溪县政府 |  |
|  |  | 南芬区污水处理厂一级A提标改造 | 南芬区政府 |  |
| 2 | 城区内污水管网改造 | 樱桃沟综合整治及大峪地区污水管网改造 | 市建委 | 2017年底 |
| 3 | 污水处理设施重点镇建设 | 草河口镇 | 本溪县政府 | 2020年 |
|  |  | 二棚甸子镇 | 桓仁县政府 | 2017年底 |

## 农业农村污染治理任务清单

| 序号 | 工作任务 | 内 容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防治畜禽养殖污染 | 制定本溪市防治畜禽养殖污染方案 | 市农委 | 2017年底 |
|  |  | 依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场或养殖专业户。 | 各县区政府 |  |

## 农村环境综合整治任务清单

| 序号 | 工作任务 | 内 容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最美乡村建设 | 完成本溪县东营坊乡等6个“宜居示范乡”，桓仁县北甸子乡长春沟村等65个省级“宜居示范村”创建工作。 | 市建委 | 2017年底 |
| 2 | 乡镇污水处理设施运行整改 | 确保桓仁县木盂子、本溪县田师付和明山区卧龙三座乡镇污水处理设施稳定运行 | 桓仁县政府 本溪县政府 明山区政府 | 长期 |
|  |  | 落实本溪县高官、连山关、温泉寺和明山区高台子污水处理设施整改任务 | 本溪县政府 明山区政府 市建委 | 2017 |

## 良好湖库（饮用水水源）生态保护任务清单

| 序号 | 水源名称 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桓仁水库 | 实施桓仁水库生态环境保护，按期完成水源综合治理项目建设。 | 桓仁县政府 | 2017年底 |
| 2 | 观音阁水库 | 申报《观音阁水库生态环境保护方案》。 | 本溪县政府 | 2017年底 |

## 饮用水源风险防范任务清单

| 序号 | 工作任务 | 内 容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源保护区安全隐患排查 | 对观音阁水库等7个集中式饮用水水源保护区开展安全隐患排查，建立应急机制。 | 各县区政府 | 2017年底 |
| 2 | 水源保护区整治 | 完成桓仁水库网箱养殖取缔工作 | 桓仁县政府 | 2017年底 |

## 城市建成区黑臭水体整治任务清单

| 序号 | 黑臭水体名称 | 整治内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩屯排涝池（溪湖区彩屯滨河北路） | 制定黑臭水体整治方案，2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口 | 市建委 | 2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；2020年完成整治 |

## 地下水污染防治任务清单

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成典型工业园区地下水环境状况评估 | 市环保局 | 2017年底 |
| 2 | 完成全市加油站地下油罐双层罐或完成防渗池更新改造。 | 市服务业委 | 2017年底 |

## 环境信息公开清单

| 序号 | 公开事项 | 要求公开的内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境质量信息 | 公开主要河流水质情况 | 市环保局 | 长期 |
|  |  | 定期公开水源地、净水厂和居民水龙头的水质信息 | 市环保局 市水务局 市卫计委 |  |
| 2 | 重点企业污染排放信息 | 主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息. | 市环保局 |  |