| 附件： 本溪市解决城区保障性住房房屋确权项目统计表 经济适用房项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 栋数 | 面积 （万㎡） | 户数 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 南芬区 | 南山棚户区 （20287） |  |  | 989 |  | 有难度 |
| 2 | 南芬房地产开发 | 南山商住楼 | 1 | 0.9 | 88 | 与本钢有纠纷 | 有难度 |
| 3 | 城乡开发 | 新馨佳园 | 15 | 11.89 | 1363 | 前期开发企业法人涉案，城乡开发公司后接手爱特小区，前期手续缺失严重，建议进行专题研究 | 有难度 |
| 4 | 建工开发 | 群建街部分棚户区及两栋火炕楼改造 | 1 | 1.2 | 153 | 建工公司项目较多，待桃源居办理完毕后再进行该项工程。 |  |
| 5 | 建工开发 | 桃源居 | 14 | 8.9 | 1100 | 开发单位正在对与设计不符楼号进行图纸变更，变更后待规划部门认定。 |  |
| 6 | 三星开发 | 臧龙小区 | 8 | 6.2 | 570 | 开发公司资质已注销，法人消失，已函告溪湖区政府督办。 | 有难度 |
| 7 | 天鸿开发 | 大鹏佳苑 | 1 | 0.7 | 56 | 开发单位资质注销 | 有难度 |
| 8 | 凤岐开发 | 翠海华庭 | 15 | 9.3 | 806 | 法人涉案，待法人刑罚执行后研究 | 有难度 |
| 9 | 南芬区政府 | 河畔小区 | 15 | 6.3 | 989 | 原开发单位资质注销，目前南芬区政府住建局接手，正在办理土地手续，有望解决 | 南芬13504148882刘 |
| 10 | 景康开发 | 明山小学操场及周边改造 | 3 | 3.27 | 480 | 规划范围内有未拆迁房屋，明山小学操场未腾迁。2个三证户张文霞，21个两证户。 |  |
| 11 | 商贸开发 | 幸福E家 | 30 | 13.3 | 1230 | 由于3户动迁户（张泓践父子，孟繁盛）没有动迁，导致与规划建设不符，29#楼改变使用性质不能确权。 |  |
| 12 | 百兴开发 | 百兴家园 | 6 | 3.8 | 335 | 因有一户未拆迁，无法办理土地使用证。开发资质吊销 |  |
| 13 | 本钢开发 | 香溪园 | 5 | 4.2 | 380 | 规划验收已完成 |  |
| 14 | 本钢开发 | 南芬选矿厂 俱乐部改造 | 4 | 1.8 | 180 | 土地地手续未办理完毕 | 有难度 |
| 15 | 建工开发 | 合金大院改造 （富祥家园二期A区） | 12 | 14.15 | 1281 | 小区内有违建，未规划验收 |  |
| 16 | 城乡开发 | 河畔花园三期 | 6 | 4.13 | 403 | 有一栋楼由于拆迁原因与规划不符 |  |
| 17 | 部队 | 长城小区 |  |  | 200 | 欠缴配套费 |  |
| 18 | 本钢开发公司 | 和平小区 | 14 | 10.23 | 889 | 正在产权处办理5栋确权。 |  |
| 19 | 丰华开发 | 丰华新城 | 19 | 17 | 1550 | 未进行质量验收，存在与规划不符、违建情况 |  |
| 20 | 本钢开发 | 平山乙楼改造工程 | 12 | 20.67 | 1976 | 有违规情况 |  |
| 21 | 建工开发 | 合金大院改造 （富祥家园一期） | 10 | 10.7 | 987 | 正在产权处办理确权 |  |
| 22 | 腾宏开发 | 青年商店改造 | 1 | 0.53 | 60 | 欠缴相关费用 | 有难度 |
| 23 | 实华开发 | 美蘭城 （20287） | 32 | 45.77 | 302 | 手续不全，规划与建设不符 |  |
| 24 | 实华开发 | 轻工大楼 （20287） | 1 |  | 139 | 高层住宅未通过消防验收，规划、质量验收完毕 |  |
| 25 | 成德开发 | 成德家园 A1-A7,B29-B31 | 10 | 6.5 | 646 | 正在办理质量验收和消防验收，部分经适房。 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 17152 |  |  |
| 市场化运作治沉项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 栋数 | 面积 （万㎡） | 户数 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 海景开发 | 彩屯华新委改造 | 5 | 4.3 | 616 | 涉及动迁 | 有难度 |
|  | 合计 |  |  |  | 616 |  |  |

| 政府主导治沉项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 栋数 | 面积 （万㎡） | 户数 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 治沉办 | 牛心台国有工矿棚户区改造工程 （20287） |  |  | 1931 | 前期手续不全，正在办理绿证，土地出让金问题正在落实，安置区需进行规划调整 |  |
| 2 | 治沉办 | 牛心台续建工程 （20287） |  |  | 1413 | 前期手续不全，正在办理绿证，土地出让金问题正在落实，安置区需进行规划调整 |  |
| 3 | 建工开发 | 彩北新村3组国有工矿棚户区(20287) |  |  | 236 | 前期手续不全，缺建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。竣工验收备案、消防验收、经济适用房计划、土地使用证均未完成 |  |
| 4 | 建工开发 | 矿采社区 彩荣小区 | 12 |  | 939 | 前期手续不全 |  |
| 5 | 污水办 | 彩屯棚户区23#-24#楼住宅改造工程 |  |  | 103 | 质量验收内业资料不全，建设用地批准书、消防验收（不含公建）、竣工验收备案、土地使用证未完成 | 涉及公建部分土地出让金 |
| 6 | 污水办 | 彩屯棚户区彩明街坊工程 |  |  | 445 | 前期手续不全，缺建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。竣工验收备案、消防验收、经济适用房计划、土地使用证均未完成 | 43282081邱 |
| 7 | 污水办 | 彩屯交通岗南侧空地工程 |  |  | 71 | 前期手续不全，缺建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。质量验收、竣工验收备案、消防验收、中标通知书、安全备案、、土地使用证、档案合格证均未完成，欠缴土地公建部分出让金。审图合格未出具施工图审查报告。 |  |
| 8 | 污水办 | 彩屯棚户区工业学校2#地工程 |  |  | 288 | 前期手续不全，缺立项批复、无经济适用房计划（房产局）、建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。质量验收、竣工验收备案、消防验收、中标通知书、安全备案、土地使用证、档案合格证均未完成，欠缴土地公建部分出让金。审图合格未出具施工图审查报告。 |  |
| 9 | 建工开发 | 彩屯华南棚户区改造工程 | 4 | 0.76 | 210 | 无土地手续 |  |
| 10 | 建工开发 | 华阳Ⅰ、Ⅱ号地 | 70 | 31.6 | 5468 | 本政发〔2014〕3号文第一批。已转至产权处开展确权工作，开发单位正在进行确权所需材料报送工作。 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 11104 |  |  |

| 部分政府主导部分市场化运作棚改项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 栋数 | 面积 （万㎡） | 户数 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 本钢开发公司 | 东山棚改 | 74 | 30.2 | 3582 | 正在进行规划调整，符合规划的多层已确权 |  |
| 2 | 城乡开发 | 兴安佳苑 | 6 | 2.9 | 491 | 有3栋涉及法律纠纷 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 4073 |  |  |

| 市场化运作棚改项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 栋数 | 面积 （万㎡） | 户数 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 城乡开发 | 宏峪社区改造（20287） |  |  | 504 | 前期手续不完善，未验收，无施工许可 |  |
| 2 | 实华开发 | 新湖俪城 （20287） | 19 |  | 1155 | A区，原规划没有阳台，实际建有阳台。实华公司已经放弃对阳台面积的确认，近期将优先解决该地区房产办证。 |  |
| 3 | 实华开发 | 和谐佳园 （20287） | 8 | 17.9 | 550 | 本政发〔2014〕3号文第二批，档案合格证未办理。规划、质量、消防均未验收。 |  |
| 4 | 本钢开发公司 | 千金棚户区 二组团 （20287） | 9 | 8.09 | 259 | 前期手续不全，未通过规划审批，无绿证，未通过消防验收。 |  |
| 5 | 本钢开发公司 | 千金棚户区 八组团 （20287） | 23 | 10.1 | 1546 | 未取得《建设工程用地许可证》和《建设工程规划许可证》。正在调整规划，未通过消防验收。 |  |
| 6 | 东亿开发 | 大堡棚改 | 40 | 23.39 | 3174 | 缺少手续，未按规划建设，没有进展 | 有难度 |
| 7 | 金城开发 | 荣山棚户区改造 （百合家园） | 7 | 4.8 | 850 | 6#楼与规划不符 |  |
| 8 | 北方开发 | 如意家园 | 11 |  | 700 | 三期，前缴配套费 |  |
| 9 | 天华开发 | 育阳社区2号地7# | 1 | 0.61 | 110 | 质量未验收完毕（外墙节能材料标准） |  |
| 10 | 建工开发 | 唐家解困小区 |  |  | 130 | 超规划建设面积900m2,国土局手续未办理完毕 |  |
| 11 | 本溪绿地 实业 | 山水人家C、D区（棚改） |  | 4.6 | 2800 | D区回迁楼多一个单元，多4000平，欠缴费用190万，E区别墅区业主不配合质量验收，违建严重 | 有难度 |
| 12 | 本钢开发公司 | 千金一组团 | 8 | 6.06 | 713 | 本政发〔2014〕3号文第一批。已转至产权处开展确权工作，正在排号进行测绘。 |  |
| 13 | 金城开发 | 合峪棚改 （百合新城） | 30 | 15 | 1700 | 本政发〔2014〕3号文第一批。开发单位正在对与设计不符楼号进行图纸变更，变更后待规划部门认定。 |  |
| 14 | 锦程开发 | 锦程馨苑 | 38 | 25.8 | 3090 | 其中16栋 12.3603万㎡具备确权条件，已转至产权处开展确权工作，开发单位正在进行确权所需材料报送工作。 |  |
| 15 | 实华开发 | 新家源 | 3 |  | 316 | 正在办理确权 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 17597 |  |  |

| 政府主导棚改项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 栋数 | 面积 （万㎡） | 户数 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 治沉办 | 新立屯 | 41 |  | 244 | 土地出让金未落实，消防设施不完善。 |  |
| 2 | 城乡开发 | 柳塘棚改 （20287） | 61 | 20 | 3701 | 正在办理 |  |
| 3 | 建工开发 | 柳北国有工矿棚户区 （20287） |  |  | 675 | 前期手续不全，正在办理绿证 |  |
| 4 | 新区办 | 福金国有工矿棚户区改造项目 | 14 | 7 | 1218 | 6越7问题 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5838 |  |  |

| 本溪市解决城区保障性住房房屋确权项目统计表 （57个项目56380户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：户 |  |
| 棚改项目（27508） |  |  |  | 治沉项目（11720） |  |  | 经适房 （25项） |  | 合计 |  |  |
| 政府主导 （4项） | 市场化运作 （15项） |  | 部分政府主导 部分市场化运作 （2项） | 政府主导 （10项） |  | 市场化运作 （1项） |  |  |  |  |  |
| 5838 | 17597 |  | 4073 | 11104 |  | 616 | 17152 |  | 56380 |  |  |