本溪市工业投资项目预审评估方案

本溪市工业和信息化局

（2025年4月）

为提高产业招商引资工作效能，加强招引及新增用地建设项目预审研判，坚持“亩均产出论英雄”，提升项目质量和水平，促进产业集聚，推动工业经济高质量发展。结合我市实际，制定本方案。

一、适用范围

全市范围内计划投资新招引的工业项目和新增建设用地的工业技改项目。

二、预审评估流程

（一）项目申报。有意向投资并具备落地条件的工业投资项目，项目立项之前由项目引进单位上报市商务局初审后，向市工业和信息化局推送。项目信息包括：项目建议书（或可行性研究报告）、工业投资项目联合预审申报表及工业投资项目预审申报材料。

（二）联审评估。市工业和信息化局在一个工作日内将所收集的需联合预审的项目推送各预审单位。项目引进单位主动与预审单位对接，如需补充材料，应及时补齐，配合做好项目预审工作。预审单位结合部门职能，一个工作日内对预审项目提出初步意见，盖章后报送至市工业和信息化局汇总形成项目初步评估意见。

（三）项目审议。由市政府分管领导组织召开工业投资项目预审联席会议（以下简称预审联席会议），各成员单位对评估意见初稿进行审议，研究明确预审评估意见，形成会议纪要。项目预审联席会议原则上从项目正式受理后7个工作日内组织召开，对投资体量大、产业带动强的重特大项目，坚持特事特办原则，及时组织项目预审。

（四）项目管理。凡经联席会议评估确定的可行性项目，由市商务局建立招商引资项目库，定期调度项目进展直至项目落地建设。通过预审联席会议审议的项目落地率将纳入项目考核评价体系。

三、预审评估内容和职责分工

（一）预审评估内容

工业投资项目预审评估工作，重点按照产业政策、项目选址、安全环保、效益分析等内容进行。

1.产业政策。根据最新版《产业结构调整指导目录》等文件相关要求，对生产工艺、工业产能等进行把关。同时，结合我市产业规划，对项目主营业务所属的行业或涉及的产业是否符合本市规划进行评估。

2.项目选址。综合评估项目拟落户选址是否符合我市现行的国土空间规划和其他相关规划要求，根据项目建设内容严格把关项目用地规模。项目选址还需考虑区域产业布局与产业集聚发展等相关问题。

3.安全环保。对项目安全风险、环境保护等方面进行评估，综合研判是否存在安全生产隐患、环境污染等问题。

4.效益分析。重点评估项目投资计划和经济效益两个方面，包括资金来源、注册资金占投资总额的比例、容积率、投资强度、年亩均产值、年亩均税收等。

（二）职责分工

1.市发展改革委根据现行产业政策、能耗指标等要素保障能力提出意见。

2.市科技局对研发项目进行技术层面的评估，包括项目创新性、技术路线合理性以及项目是否符合“新技术、新工艺、新材料”要求提出意见。

3.市工业和信息化局对项目生产工艺、技术装备水平和工业产能等提出意见。开展预审联席会议的组织协调工作，收集具有时效性的项目预审资料提交讨论，形成会议纪要。

4.市自然资源局对项目是否符合国土空间规划相关要求等提出意见，并按照投资协议约定提供项目用地规模建议。

5.市生态环境局对项目环境准入进行把关。

6.市水务局对项目洪评、水土保持方案等提出意见。

7.市商务局负责项目收集推送，对项目是否符合区域产业布局与产业集聚发展等相关问题提出意见。

8.市应急局对项目安全准入进行把关。

9.市林草局对涉及林地征占可行性提出意见。

10.市税务局对项目投资中的税务风险进行评估，税收数据对地方财政的贡献等方面提出意见。

四、会议组织

预审联席会议由市政府分管领导牵头召集，按预审项目类别，组织市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市商务局、市应急局、市林草局、市税务局等单位分管领导及相关专家参加。项目引进单位介绍项目基本情况，各职能部门、涉及单位以及邀请人员依据项目预审评估意见提出建议。

五、结果运用

招商引资项目预审评估联席会议的预审评估意见作为项目引进主要依据。评估结果原则上分为三类，一类为可行项目，二类为再议项目，三类为不可行项目。对评估为可行的项目，引进单位可以开展项目签约谈判；对评估为再议的项目，项目引进单位要查清原因并及时整改，符合相关规定和要求后重新申请预审评估；对不可行项目，项目引进单位要停止洽谈并做好说明解释工作。